# Agenda 21 d’OPIO. Action 3-14
# Mettre en place de nouveaux moyens de communication avec la population
Compte-rendu de réunion en 10 points
## Date de la réunion
07/11/2012
## 1) Présents
Philippe, Frédéric, Laurent, Pascal
## 2) Résultats obtenus depuis la dernière réunion
Le wiki a été créé.Frédéric présente les fonctionnalités du wiki. On notera que:
- Une nouvelle version du logiciel a été implémentée. Elle utilise html5 et responsive design. Son format s'adapte automatiquement au type d’écran utilisé.
- La page Discussion a été supprimée
- La fonction Tag est disponible
- Les statistiques sont disponibles
- possibilité de faire apparaitre un message d'info sur toutes les pages visitées
- la fonction template est en place
## 3) Relations avec la mairie
Les fonctions additionnelles suivantes sont souhaitées:
- prévoir dans la fiche projet un champ “synthèse de l'action” comprenant état d'avancement sous forme de barre de progression, date prochaine réunion, projet en attente de ... (Frédéric)
- le nom du CR doit inclure la date au format aaaa-mm-jj (Frédéric)
- Les actions non démarrées resteront en rouge (Frédéric)
- formulaire de contact pour ceux qui voudrait participer (Frédéric)
- finaliser les templates (laurent+frédéric)
- remplir le wiki avec un historique AG21 issu du dépliant 4 pages (Philippe)
- page d'accueil (Philippe)
- création d'un sous domaine chez Netissime (Philippe+Frédéric)
- tutoriaux wiki (Frédéric)
- tutorial démarrage d'un projet (Laurent)
## 4) Problèmes de qualité
Le problème du message d'erreur est réglé
## 5) Points clefs abordés
Le wiki sera ouvert au public après la présentation du 14/11 et dès que les premières fiches projet et cr seront présentables.
## 6) Planning
Ouverture du wiki le 14/11. Prochaine réunion de l’équipe pi (3.14 !!)non définie.
## 7) Budget
Ce point n'a pas été abordé
## 8) Aspects contractuels
Philippe a contacté un gestionnaire potentiel du site de la mairie
## 9) Revue des actions depuis la dernière réunion
Françoise devait prendre contact avec la responsable du dépliant A4 pour récupérer le pdf
## 10) Divers
Sans objet
Diffusion du compte-rendu : wiki