Compte-rendu de réunion

Date de la réunion

15-janvier-2018

Présents

Thierry (M Le Maire), Dominique, Mireille, Michel, Frédéric, Francoise, Alain, Pascal

Points clefs abordés

Merci à Thierry pour sa présence et toutes les réponses apportées aux diverses questions.

École

Un groupement a été sélectionné. Les architectes ont exprimé de fortes ambitions environnementales:

construction en pierre massive

charpente en bois

élimination au maximum du béton

panneaux solaires photovoltaiques laissant passer la lumière(type bi-verre) (electricite revendu)

batiment neutre (ou positif)

chauffage: pompe à chaleur AIR/EAU

pas de climatisation

isolation toiture: laine de bois

RT2020

objectif de respecter E+C-

isolation textile métisse

pas de PVC

eau chaude produite par panneau solaire

Précisions sur de nombreux points: en cours Calendrier previsionnel:

2018: finalisation du dossier

Jan-19: début du chantier

Fev-21: fin du chantier

Parking

Un parking est prévu de longue date sur les terrains Beltramo. Ce sont des Terrains non agricoles situés entre les Eigages et la vieille ferme. Un projet de faisabilité nous sera présenté dès que possible. Il prévoit une 60 aine de places de parking pour compléter celui de la Font neuve (indiqué en covoiturage et qui sera relié par le trottoir à construire très prochainement). Ces 60 places désengorgeront le parking de la salle polyvalente qui sera en zone bleue pour rester accessible à ceux qui utilisent cette salle. D’autre part, Thierry confirme bien que pour compenser l’urbanisation actuelle, un emplacement de 2,5 ha a été réservé dans les bois d’Opio pour mettre à disposition d’un agriculteur en BIO qui pratiquera la permaculture ou l’agroforesterie. L’agriculteur n’est pas encore trouvé à ce jour. Nous pouvons aussi louer ou mettre à dispo d’un autre agriculteur bio qui pratique l’agroforesterie l’oliveraie municipale près de l’amphithéâtre. Enfin, pour finir, la parcelle Fouques près de l’école primaire est dans la bonne voie pour être reservée agricole et être cultivée en BIO pour l’utilisation scolaire .

Parking au centre commercial: une borne de recharge électrique sera installée (dès cet été).

Parking de la Fond Neuve: la mise en place du parking relais/co-voiturage est en cours ; l'aménagement se fait grace à la CASA.

Autres actions possibles

Organiser une matinée de ramassage des déchets (bouteilles plastiques, papiers, cannettes...) sur une zone d'OPIO (chemin, quartier,...)

Réflexions à reprendre:

faire prendre conscience des problèmes environementaux au conseil municipal

rachat de terrain agricole par la commune afin de faciliter l'implantation de maraîchers, faciliter leur maintien sur Opio (un terrain de 2ha est en cours d'acquisition sur la commune)

autonomie énergétique de la commune (une réflexion a été menée au Rouret)

Prochaine réunion

Prochaine réunion : mercredi XX février